## Slide 1: Nova Beauty · 1. Hafta
Görevler nasıl ve kim tarafından tamamlandı
7
üye, her birine bir görev
7
görev sırayla tamamlandı
6
belge depoya eklendi
Müşteri: Talha Çalışkan · Depo: bz313-2026-grup1
Notes: Bu hafta Nova Beauty projesinin tanımlama haftasıydı. Yedi kişilik ekibin her üyesi bir görev aldı ve görevler sırayla tamamlandı. Çıktıların tamamı bz313-2026-grup1 deposundaki docs klasöründe.

## Slide 2: Görevler bu sırayla tamamlandı
Üye
Görev
Nasıl yapıldı
1
Emre Gültekin
Grup kararları
8 kararı sorumlularıyla tutanağa yazdı, ekip onayına sundu
2
Emine Nur
Trello panosu
Panoyu kurdu, 1. hafta kartlarını sahiplerine atadı
3
Mehmet Emin Gülseren
Kapsam ve gereksinimler
8 kullanıcı hikâyesini kabul kriterleriyle çıkardı, kapsam dışını netleştirdi
4
Elif Sinem Hameş
Müşteri görüşmesi
Talha Çalışkan ile Zoom görüşmesini yürüttü, kapsamı ve kanvası müşteriyle gözden geçirdi
5
Ecem Hüsrevoğlu
Mevcut durum ölçümü
Görüşmede süre, kişi ve hafta sorularını sordu, görüşme tutanağını yazdı
6
Ömer Faruk Haskul
Risk ve test
6 riski puanladı, en riskli parçayı belirledi, test kontrol listesini hazırladı
7
Ali Tayyip Orbay
Rapor, depo, sunum
Çıktıları haftalık raporda birleştirdi, bz313-2026-grup1 deposuna yükledi
Notes: Önce Emre grup kararlarını tutanağa geçirdi, Emine bu kararlara göre Trello kartlarını açtı. Mehmet Emin kapsamı ve gereksinimleri çıkardı; Elif bu listeyle müşterimiz Talha Çalışkan ile görüştü, Ecem görüşmede mevcut durumu ölçtü. Ömer riskleri ve test listesini hazırladı, ben de hepsini rapor ve depoda birleştirdim.

## Slide 3: Çıktılar depoda, sırada prototip var
Depoya eklenen belgeler · docs/hafta-01
01
Grup kararları
Emre
02
Trello kartları
Emine
03
Müşteri görüşmesi
Elif, Ecem
04
Fizibilite kanvası
Elif
05
Kapsam ve gereksinimler
Mehmet Emin
06
Risk ve test listesi
Ömer
En riskli parça
Randevu talebi akışı
Sitenin tek işlevsel akışı; Instagram hesabına ve müşterinin seçtiği kanala bağlı. Yedek: WhatsApp kısa linki.
2. hafta
Prototip depoya alınır
Hizmet, iletişim ve konum sayfaları
Randevu butonu Instagram ve WhatsApp'a bağlanır
Müşteriyle prototip üzerinden geri bildirim
Notes: Haftanın sonunda altı belge depoya eklendi. En riskli parça randevu talebi akışı; bu yüzden WhatsApp kısa linkini yedek olarak hazır tutuyoruz. İkinci hafta prototipi depoya alıp sayfaları geliştireceğiz ve müşteriden geri bildirim alacağız.